Утверждаю

Ген. директор ООО «УК «Наш Тайфун»

Мартынова С.П.

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2012 ГОД

| № дома | Текущий ремонт | срок | Капитальный ремонт | срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гр.шоссе 108 | Остекление л\клеток | 1.10.2012 |  |  |
|  | Установка недостающих оконных рам | 1.10.2012 |  |  |
|  |  |  | Ремонт эл.оборудования | 1.11.12 |
|  | Ремонт входов в подвал | 1.10.2012 |  |  |
|  | Ремонт лестничных клеток | 1.10.2012 | Ремонт отмостки |  |
| Гр.шоссе 110 | Ремонт лестничных клеток | 1.10.2012 | Ремонт труб центрального отопления |  |
|  | Ремонт цоколя | Решения нет | Ремонт труб хвс |  |
|  | Ремонт входов в подвал | Решения нет | Ремонт эл.оборудования |  |
| Гр.шоссе 112 |  |  | Утепление стен дома | После выделения средств по суду |
| Гр.шоссе 118 | Ремонт пола переходных лоджий | Решения нет | Ремонт кровли | 1.06.2012 выполнен |
|  | Ремонт цоколя | Решения нет | Ремонт центрального отопления | 1.10.2012 |
|  | Ремонт отмостки | Решения нет | Ремонт гвс | 1.11.2012 |
|  |  |  | Ремонт лифтов | 1.06.2012 выполнен |
|  |  |  | Ремонт эл.оборудования | 1.11.2012 выполнен |
| Гр.шоссе 120 | Ремонт мест общих коридоров | 1.11.2012 | Ремонт эл.оборудования | Решения нет |
|  | Ремонт труб гвс | Решения нет |  |  |
| Гр.шоссе 122 | Ремонт мест общего пользования | Решения нет | Ремонт кровли | В суде |
|  | Ремонт отмостки | Решения нет | Ремонт хвс | В суде |
|  | Ремонт цоколя | Решения нет | Ремонт ц.о | В суде |
|  |  |  | Ремонт эл.оборудования | В суде |
|  |  |  | Ремонт канализации | В суде |
| Гр.шоссе 128 к.1 |  |  | Асфальтирование дворовой территории | бюджет |
|  | Ремонт канализационных труб | Решения нет |  |  |
| Гр.шоссе 130 | Ремонт мест общего пользования | 1.10.2012 выполнен | асфальтирование | бюджет |
|  |  |  | Утепление | Решения нет |
|  | Ремонт ц.о | Решения нет |  |  |
|  | Ремонт эл.оборудования | 1.10.2012 |  |  |
| Гр.шоссе 132 | Ремонт труб ц.о | 1.10.2012 |  |  |
|  | Ремонт канализационных труб | 1.10.2012 |  |  |
|  | Ремонт эл.оборудования дома | 1.10.2012 |  |  |
|  | Остекление мест общего пользования | 1.10.2012 |  |  |
| Гр.шоссе 150 |  |  |  |  |
|  | Ремонт м\п швов | 1.11.2012 |  |  |
|  | Ремонт труб ц.о | 1.10.2012 |  |  |
|  | Ремонт канализационных труб | 1.10.2012 | Асфальтирование дворовой территории | Фед.бюджет |
|  | Ремонт эл.оборудования | Решения нет | Ремонт кровли | Решения нет |
| Гр.шоссе 150 к.1 | Ремонт кровли | 1.10.2012 |  |  |
|  | Ремонт труб гвс | 1.10.2012 | Ремонт эл.хозяйства | 1.11.2012 |
|  | Ремонт цоколя | Решения нет | Ремонт лифта | 1.11.2012 |
| Гр.шоссе 152 | Ремонт кровли | 1.09.2012 | асфальтирование | Бюджет |
|  | Ремонт м\п швов |  |  | Решения нет |
|  | Ремонт труб ц.о |  |  | Решения нет |
|  | Ремонт канализационных труб |  |  | Решения нет |
| Гр.шоссе 154 |  |  |  |  |
|  | Ремонт труб ц.о | 1.10.2012 | асфальтирование | Бюджет |
|  | Ремонт канализационных труб | Решения нет |  |  |
|  | Ремонт эл.хозяйства | Решения нет |  |  |
|  | Ремонт м\п швов | Решения нет |  |  |
| Гр.шоссе 158 |  |  |  |  |
|  | Ремонт м\п швов | Решения нет |  |  |
|  | Ремонт труб канализации | Решения нет | Ремонт асфальтового покрытия | бюджет |
|  | Ремонт труб ГВС | Решения нет |  |  |
|  | остекление | 1.10.2012 |  |  |
|  | Ремонт эл.хозяйства | 1.10.2012 |  |  |
| Гр.шоссе 160 | Ремонт эл.хозяйства | Решения нет |  |  |
|  | Ремонт м\п швов | Решения нет |  |  |
|  | Ремонт Ц/о | Решения нет | Ремонт отмостки | 1.07.2012 |
| Гр.шоссе 134 |  |  |  |  |
|  | Замена стояков ц.о | Решения нет |  |  |
|  | Ремонт швов | Решения нет |  |  |
|  | Замена участков канализации | Решения нет |  |  |
|  | Ремонт лестничной клетки 1-го подъезда | Решения нет |  |  |
|  | Ремонт эл.хозяйства | Решения нет | Ремонт асфальтового покрытия | бюджет |
| Маяковского 45 | Ремонт отмостки | Решения нет | Утепление стен |  |
|  | Ремонт цоколя | 1.10.2012 | Ремонт кровли |  |
|  | Ремонт канализационных труб | 1.10.2012 |  |  |
|  | Ремонт входов в подъезды | 1.06.2012 | Ремонт асфальта | 1.08.2012 |
|  | Замена стояка ц/о | 1.10.2012 |  |  |
| Маяковского 47 | Ремонт эл.хозяйства | Решения нет |  |  |
|  | Ремонт м\п швов | Решения нет |  |  |
| Тер.Психбольницы 25 | Эл.проводка | Решения нет |  |  |
| Тер.Психбольницы 23 | Ремонт козырька над входом в подъезд | 1.10.2012 |  |  |
| Тер.Психбольницы 24 | Ремонт козырька над входом в подъезд | 1.10.2012 |  |  |
| Тер.Аэропорта 1 | Ремонт козырька над входом в подъезд | Решения нет | Ремонт кровли | Решения нет |
| Турынинская 10 | Замена ц/о | суд |  |  |
| Баррикад 136 | ц/о. | суд | гвс | суд |
|  | Ремонт бельевой площадки | 1.10.2012 |  |  |
| Зелёная 52 Грабцевское шоссе 42/2 Суворова 183 Грабцевское шоссе 62 Жукова 9 Жукова 39 | Ремонт входов в подвал Ремонт козырька Замена задвижек ц/о Опиловка авар.дерева Окраска газ.труб Уборка подвала Остекление Ремонт кровли Ремонт фасада Опиловка Опиловка Ремонт кровли Ремонт бельевой площадки | 1.10.2012 Суд 1.10.2012 1.06.2012 1.07.2012 1.08.2012 1.10.2012 Суд Суд Решения нет Решения нет 1.10.2012 1.06.2012 | Установка узла учёта Установка узла учёта ц/о | Решения нет |

Сроки выполнения устанавливаются после принятия решений собственниками о порядке выполнения и финансирования работ на основании п.1 части 2 ст.44ЖК РФ

Работы по капитальному ремонту домов в рамках судебных решений планируются после поступления финансирования от МО «Город Калуга»